附件4：

2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：                                              单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 部门评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
|  | 南昌市烈士陵园管理处 | 瀛上墓区智慧禁燃系统工程 | 50.4 |  | 50.4 | 50.4 | 98 |
|  | 南昌市烈士陵园管理处 | 办公综合楼外立面改造工程 | 62.43 |  | 62.43 | 62.43 | 95 |
| 开展部门评价项目合计 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |
| 2020年部门项目预算总额 | 112.83 | 0 | 112.83 | 部门评价平均分 | 96.5 |
| 部门评价金额比例=2020年纳入部门评价的项目总额/2020年部门项目全年预算总额*100% | 1：1 | 部门评价个数比例=2020年纳入部门评价的项目个数/2020年部门项目总数*100% | 1:1 |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件5：

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 （5分） | 立项依据 充分性 （2.5分） | 2.5 | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 （2.5分） | 2.5 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
|  | 绩效目标 （5分） | 绩效目标 合理性 （2.5分） | 2.5 | ①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 （2.5分） | 2.5 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
|  | 资金投入 (5分) | 预算编制 科学性 （2.5分） | 2.5 | ①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
|  |  | 资金分配 合理性 （2.5分） | 2.5 | ①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 过程 （15分） | 资金管理 （7分） | 资金到位率 （2分） | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得2分； 80%-89%得1分； 60%-79%得0.5分； 60%以下，不得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 （2分） | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。90%-100%得2分； 80%-89%得1分； 60%-79%得0.5分； 59%以下不得分。 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性 （3分） | 3 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。 | 3 |
|  | 组织实施 （8分） | 管理制度 健全性 （4分） | 4 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分，不符合不得分。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 （4分） | 4 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得4分，不完善得2分，未建立得0分。 | 4 |
| 产出 （30分） | 产出数量（10分） | 项目完成率（10分） | 10分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 完成率达100%，得满分，每下降10%，扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。达标率达100%，得满分，每下降10%，扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5分 | 完成及时率：（项目实际提前完成时间/计划完成时间）*100%。按规定时间完成得5分；超过规定时间1个月得4分；3个月得3分；3个月以上不得分 | 5 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 支出金额在控制范围内得5分，支出每增加10%的扣1分 | 5 |
| 效益（30分） | 社会效益（15分） | 监控效果提升，服务水平提升，得到烈士家属、文明部门的认可 | 15分 | 时间上实现全天24小时监控，空间上实现墓区全覆盖，墓区实现了禁燃目标，无火灾情况发生得满分，每发生一起火灾情况扣3分。 | 15 |
|  | 可持续效益（15分） | 项目结束后对墓区的后续发展 | 15分 | 智慧禁燃常态化、规范化、科学化 文明祭扫新风得到提升。无投诉发生得满分，每发生一起投诉扣1分 | 15 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 问卷调查祭扫群众好评度 | 10分 | 祭扫群众满意度，满意度90%以上得10分，80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下不得分 | 10 |
| 总分（100分） | 998 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（附件7）完善相关指标

附件6：

瀛上智慧墓区项目支出绩效评价报告

项目名称：    瀛上智慧墓区

项目类别：  福彩公益金

实施单位：    南昌市烈士陵园管理处

主管部门： 南昌市退役军人事务局              （盖章）

评价机构:   南昌市退役军人事务局             （盖章）

评价年度：     2020年

2021年  5月 19 日

| 项目绩效评价人员 |
| --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| 彭达兵 | 市退役军人事务局 | 副局长 |  |
| 高星 | 市退役军人事务局 | 组长 |  |
| 李一峰 | 市退役军人事务局 | 组长 |  |
| 张锋 | 市退役军人事务局 | 副组长 |  |
| 游海雰 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 白雪 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 何璇 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 评价组组长 (签名): |  | 年 月 日 |
| 中介机构 （盖章）: |  | 年 月 日 |

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
    2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

南昌市烈士陵园管理处瀛上智慧墓区项目支出绩效评价报告

根据市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）文件精神，为落实南昌市财政局《关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）的文件要求，结合市退役军人事务局工作实际，我局对2020年度南昌市烈士陵园管理处瀛上智慧墓区项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

- 基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：根据《南昌市文明祭祀通告》，全市文明祭祀工作设置严控区和控制区，在严控区内，禁止燃放鞭炮，禁止销售和使用纸扎祭祀品、纸钱、冥币等迷信丧葬用品和塑料、布料、锡箔纸等材料制成的不易降解的违规丧葬用品。赢上地区属于南昌市主要的殡葬墓区，每年清明冬至期间祭扫人流高达百万，列入严控区，其中，烈士陵园辖区有烈士陵园和灵山墓园，祭扫人员也较多。为切实落实绿色、低碳、文明祭扫新风，倡导鲜花、心愿卡、黄丝带祭奠，实现禁燃科学化、信息化、网络化智能管控，根据2018年市政府《赢上墓区开展智慧禁燃、文明安全祭扫工作有关事宜协调会议纪要》，开展智慧禁燃设施工程建设。

2.项目主要内容及实施情况

该项目2016年由南昌市发展和改革委员会（洪发改投字﹝2016﹞133号）文件精神，按2018年经赣江新区党工委办（赣新管办抄字﹝2018﹞58号）抄告单，并根据2018年市政府《赢上墓区开展智慧禁燃、文明安全祭扫工作有关事宜协调会议纪要》和《南昌市人民政府办公厅关于南昌市2018年度福利彩票公益金使用计划的批复》以及市公安局意见，2018年7月南昌市烈士陵园管理处与中国电信股份有限公司南昌分公司（施工方）签订了《南昌市经开区赢上智慧墓区项目系统集成合同》。为尽快发放智能监控效果，根据市公安局安排，项目于2018年3月先行实施，于2018年4月1日完成正式投入使用。

项目内容主要有七项：安装高空监控（热成像双光谱中云台摄像机、监控硬盘、NVR硬盘录像机、定制重型支架、设备箱、千兆交换机、电源线1）、人脸识别设施（人脸抓拍摄像机、摄像机电源、监控硬盘、NVR硬盘录像机、数码功放、室外大功率防水音柱、定制钢支架、交换机、电源线、信号线、PVC管）、人流统计设施（人流量摄像机、摄像机电源、电源线、信号线、定制钢支架）、烟火检测设施（热成像双光谱网络球形摄像机、监控硬盘、NVR硬盘录像机、千兆交换机、设备箱、定制钢支架、电源线1、信号线、PVC管）、天网云中心（人脸预警子系统、视频地图服务器、网络跳线）、防雷（防雷接地模块、龙门架接地、电源防雷模块、接地线）、宽带（天网电路）等设施，同时分担赢上片区公共部分LED显示屏设施费用。

3.资金投入和使用情况

合同金额根据市财政局审定的数额承担30%即50.4万元，其中LED显示预算金额16.7万元、监控设施部分预算金额21.2万元、宽带、防雷设施预算金额3.05万元，施工、设计等其他费用预算金额为9.45万元。该项目列入当年福彩公益金计划，该笔费用2020年拨款到账并按合同实际支付50.4万元，全年执行数50.4万元，其中LED显示执行金额为16.7万元、监控设施部分执行金额21.2万元、宽带、防雷设施执行金额3.05万元，施工、设计等其他费用执行金额为9.45万元。使用率100%。在项目资金管理中，我处严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

实现禁燃监控工作智能化、信息化、网格化，使墓区祭扫达到文明、绿色、低碳、清新的目标。

2.阶段性目标

智能监控设施安装到位，确保墓区全覆盖、无死角监控。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，加强财政支出绩效管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用效率和效益。

2、绩效评价对象

南昌市烈士陵园管理处。

3、评价范围

烈士陵园片区，包括烈士陵园纪念瞻仰区、灵山墓园、灵山公路等区域。

# （二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括决策指标（项目立项、绩效目标、资金落）、过程指标（资金管理、组织）项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 （5分） | 立项依据 充分性 （2.5分） | 2.5 | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 （2.5分） | 2.5 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。 |
|  | 绩效目标 （5分） | 绩效目标 合理性 （2.5分） | 2.5 | ①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 （2.5分） | 2.5 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。 |
|  | 资金投入 (5分) | 预算编制 科学性 （2.5分） | 2.5 | ①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 （2.5分） | 2.5 | ①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。 |
| 过程 （15分） | 资金管理 （7分） | 资金到位率 （2分） | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得2分； 80%-89%得1分； 60%-79%得0.5分； 60%以下，不得分。 |
|  |  | 预算执行率 （2分） | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。90%-100%得2分； 80%-89%得1分； 60%-79%得0.5分； 59%以下不得分。 |
|  |  | 资金使用 合规性 （3分） | 3 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。 |
|  | 组织实施 （8分） | 管理制度 健全性 （4分） | 4 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分，不符合不得分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 （4分） | 4 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得4分，不完善得2分，未建立得0分。 |
| 产出 （30分） | 产出数量（10分） | 项目完成率（10分） | 10分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 完成率达100%，得满分，每下降10%，扣1分，扣完为止。 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。达标率达100%，得满分，每下降10%，扣1分，扣完为止。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5分 | 完成及时率：（项目实际提前完成时间/计划完成时间）*100%。按规定时间完成得5分；超过规定时间1个月得4分；3个月得3分；3个月以上不得分 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 支出金额在控制范围内得5分，支出每增加10%的扣1分 |
| 效益（30分） | 社会效益（15分） | 监控效果提升，节约人力资源 | 15分 | 时间上实现全天24小时监控，空间上实现墓区全覆盖，墓区实现了禁燃目标，避免了火灾，移风易俗，提升了文明新风 |
|  | 可持续效益（15分） | 项目结束后对墓区的后续发展 | 15分 | 智慧禁燃常态化、规范化、科学化 文明祭扫新风得到提升。无投诉发生得满分，每发生一起投诉扣1分 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 问卷调查祭扫群众好评度 | 10分 | 祭扫群众满意度，满意度90%以上得10分，80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下不得分 |
| 总分（100分） |

3、评价方法

由绩效评价小组开展进行。在评价的基础上，对各个专项进行评价，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

4、绩效评价标准

此次绩效评价主要运用以下2种评价标准：1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：由绩效评价小组牵头，组织有关业务部门了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；

（2）组织部门准备自评材料：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求准备自评材料，并将自评材料报绩效评价管理办公室。组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对市烈士陵园履行职能满意度进行问卷调查；

（3）定性终评并出具评价报告：绩效评价小组汇总、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据“智慧墓区”项目绩效评分表,围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为98分，评价等级为优。

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15.00 | 15.00 | 100% | 1.项目立项依据充分，立项认证充分合理，项目申请过程符合相关要求。项目立项符合法律法规相关政策发展以及部门职责。 2.项目设有绩效目标与项目内容及预算总体规模合理，主要工作任务在绩效目标中有所体现，预期产出绩效指标设置合理，指标设置细化、量化。 3．预算编制较为细化，项目支出内容测算依据明确配较为合理。 |
| 过程 | 15.00 | 15.00 | 100% | 1.项目经费专款专用、单独核算，资金使用管理较 2．项目单位设有财务及业务管理制度，相关管理制度完善。 3.项目实施能够依照相关制度执行。 4.项目预算资金能按计划执行，预算执行率良好。 |
| 产出 | 30.00 | 28.00 | 93% | 1产出数量指标基本按照预期目标进行，产出数量指照计划完成: 2. 项目摄像头附近没有照明，信号清晰度晚上较差，项目完成质量达到预期标准80%。 3.项目各项工作基本按时完成。 4.项目成本控制在预算范围内。 |
| 效益 | 30.00 | 30.00 | 100% | 1.通过项目实施有效开展，墓区实现了禁燃目标，避火灾，移风易俗，提升了文明新风。 2. 实现禁燃监控工作智能化、信息化、网格化，使墓区祭扫达到文明、绿色、低碳、清新的目标。 3. 本项目实施以来，2018年、2019年、2020年和2021年清明期间，累计监控（烈士陵园和灵山墓园）祭扫人次近80余万，拍摄违规祭扫人员不断减少 |
| 满意度 | 10.00 | 10.00 | 100% | 通过调查问卷等方式，市公安局、各级文明办及广大祭扫群众对项目满意程度达95%。 |
| 合计 | 100 | 98.00 | 98% |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

1、项目立项：该项目是根据2016年南昌市发展和改革委员会关于南昌市公共安全视频监控建设联网应用工作示范建设项目立项的批复（洪发改投字﹝2016﹞133号）及2018年经赣江新区党工委办抄告单（赣新管办抄字﹝2018﹞58号）文件要求立项实施的，该项目立项依据充分 ，符合南昌市烈士陵园日常职责所需，项目依据《南昌市人民政府办公厅关于南昌市2018年度福利彩票公益金使用计划的批复》，本次所需经费纳入南昌市2018年福利福利彩票公益金使用范围，同时也符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项目属于执行政府文件项目，立项、可研、评审、决策均由政府及相关部门实施。

2、绩效目标：该项目有绩效目标，智慧墓区项目与陵园烈士实际工作内容具有相关性，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：LED显示屏、高空监控、人脸识别、人流统计、烟火检测、天网云中心、防雷和宽带等设施累计86件（台）。与项目目标任务数或计划数相对应，指标设置较为量化，指标内容较为明确。

3、资金投入：南昌市烈士陵园管理处根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了资金测算表执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配。该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。

(二)项目过程情况

1、组织实施：该项目依照《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》及《南昌市退役军人事务局财务管理制度》相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全。在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《财务管理制度》、《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备。

2、资金管理：2020年项目资金资金预算安排50.4万元，实际到位资金50.4万元，资金到位率100%，预算支出50.4万元，预算执行率100%。项目资金使用依照《南昌市退役军人事务局财务管理制度》等财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，50.4万元资金使用合规性较好。

# （三）项目产出情况

# 1、产出数量指标情况分析：该项目完成：LED显示屏、高空监控、人脸识别、人流统计、烟火检测、天网云中心、防雷和宽带等设施累计86件（台）。

# 2、产出质量指标情况分析：严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，设备选购知名品牌，如强力显示屏、联想电脑、人民配电箱、海康摄像机、海康预警系统，技术参数按国标执行。但由于没有采用带有夜视效果的摄像头，且摄像头附近没有照明，信号清晰度晚上较差。产出质量达标率为90%。

# 3、产出时效指标情况分析：根据上级及相关部门协调安排，项目在2018年3月28日完成。

# 4、产出成本指标情况分析：在本项目开展过程中，瀛上智慧墓园项目成本控制率为100%，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达50.4万元，实际支出50.4万元，支出金额在可控范围内。

# （四）项目效益情况

# 1.社会效益指标情况分析：本项目实施以来，2018年、2019年、2020年和2021年清明期间，累计监控（烈士陵园和灵山墓园）祭扫人次近80余万，拍摄违规祭扫人员不断减少，鲜花祭祀人员不断增多，文明祭祀风尚经过几年努力，已家喻户晓，蔚然成风人，社会效益明显。

2．可持续影响指标情况分析：智慧禁燃设施的安装，为墓区禁燃工作奠定了坚实的物质基础。随着禁燃效果的不断体现，墓区环境的不断改善，文明祭扫深入人心，对绿色殡葬改革产生了深远的影响。

# （五）满意度情况

# 满意度指标情况分析：该项目完成后，通过调查问卷等方式，各级文明办、公安局及社会各届群众的满意度达到96%，经考核，已达到预期目标，根据评分标准。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、成立项目工作小组；

2、从项目预算开始管理；

3、分阶段进行检查并效验绩效成果；

4、以内部控制为基础，对项目的岗位职责明确分工。

（二）存在的问题及原因分析

禁燃监控系统晚上信号清晰度较差，导致夜间抓拍不够清晰。原因是没有采用带有夜视效果的摄像头，且摄像头附近没有照明。

六、下一步的改进措施和建议

1、今后将加强陵园照明设施建设，下一步计划将智慧禁燃摄像功能设施改进为具有夜视照明效果的摄像设施。

2、把2020年我部门项目绩效目标评价结果的应用落到实处，将针对上述问题的原因积极进行改进，完善相关不足的部分，争取更多的项目资金来保障项目的有效开展；

3、努力推出一批有针对性、操作性、可行性的对策研究，加强学术研讨交流，为推动南昌烈士褒扬纪念工作发展服务。

4、针对2020年的实际工作完成情况，科学的制订2021年的项目绩效目标；

5、继续提高我部门业务部门人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

- 其他需要说明的问题

无。