附件4：

2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：                                              单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 部门评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 南昌市方志敏烈士陵园管理处 | 陈列室外墙改造 | 74 | 0 | 74 | 69.46 | 98.8 |
| 开展部门评价项目合计 |  |  |  |  |  |
| 2020年部门项目预算总额 |  |  |  | 部门评价平均分 |  |
| 部门评价金额比例=2020年纳入部门评价的项目总额/2020年部门项目全年预算总额*100% |  | 部门评价个数比例=2020年纳入部门评价的项目个数/2020年部门项目总数*100% |  |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件5：

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 预算资金到位率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算资金执行率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 3.8 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等, 完成率100% | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 90%-100%得20分；80%-89%得20分；70%-79%得15分；60%-69%得10分；60%以下，不得分 | 10 |
|  | 产出质量 | 陈列馆外墙改造验收合格率 | 10 | 质量验收合格，符合设计标准 质量达标率100%。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。90%-100%得15分；80%-89%得10分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 5 | 完成及时率：（项目实际提前完成时间/计划完成时间）*100%。按规定时间完成得5分；超过规定时间1个月得4分；3个月得3分；3个月以上不得分 | 5 |
|  | 产出成本 | 陈列馆外墙改造成本节约率 | 5 | 计划支出74万元，实际支出69.46万元，实际支出控制在69.46万元。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 支出金额在控制范围内得5分，支出每增加10%的扣1分 | 5 |
| 效益（20分） | 经济效益 | 无 |  |  |  |
|  | 社会效益 | 服务水平提升，得到祭扫群众的认可，改善陵园接待条件，达到年参观量28万人次 | 10 | 改善陵园接待条件，达到年参观量28万人次，每年线上线下祭扫人数达25万人以上得满分，每少1万扣5分，扣完为止。 | 10 |
|  | 生态效益 | 无 |  |  |  |
|  | 可持续效益 | 提升陈列室的外观形象，获得各级部门及游客的好评 | 10 | 无投诉发生得满分，每发生一起投诉扣1分 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 祭扫群众满意率 | 10 | 社会公众满意度，满意度90%以上得10分，80%-89%得7分；60%-79%得4分；60%以下不得分 | 10 |
| 总分 | 98.8 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（附件7）完善相关指标

附件6：

陈列室外墙改造项目支出绩效评价报告

项目名称：      方志敏烈士陵园陈列室外墙改造

项目类别：             博物馆专项

实施单位：       南昌市方志敏烈士陵园管理处

主管部门：         南昌市退役军人事务局    （盖章）

评价机构：         南昌市退役军人事务局    （盖章）

评价年度：               2020年度

2021年5月19日

| 项目绩效评价人员 |
| --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| 彭达兵 | 市退役军人事务局 | 副局长 |  |
| 高星 | 市退役军人事务局 | 组长 |  |
| 李一峰 | 市退役军人事务局 | 组长 |  |
| 张锋 | 市退役军人事务局 | 副组长 |  |
| 游海雰 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 白雪 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 何璇 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 评价组组长 (签名): |  | 年 月 日 |
| 中介机构 （盖章）: |  | 年 月 日 |

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
    2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

南昌市方志敏烈士陵园2020年度陈列室外墙改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

1、项目背景

2020年8月，退役军人事务部批复将南昌市方志敏烈士陵园更名为南昌市方志敏烈士纪念园，并要求园区进一步做好英雄烈士纪念设施的规划、建设、修缮、管理维护工作。为更好地贯彻《烈士褒扬条例》和《英雄烈士保护法》，更好地宣扬烈士精神，园区着力提升陵园接待水平和整体形象。

2、主要内容及实施情况

该项目于2020年10月由南昌市财政投资评审中心审核，并于2020年11月通过竞争性磋商采购方式进行招标，由南昌市青山湖区第一建筑工程公司中标，项目自2020年11月启动，至2020年12月竣工。工程包含外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等内容。

3、资金投入及使用情况

2020年度，市财政对我单位安排总计74万元用于陈列室外墙改造项目，属上年结余资金，已下达资金共计74万元，支出资金69.46万元，其中分部分项工程量清单计价合计53.57万元，总价措施项目清单计价合计2.64万元，其他项目清单计价合计5万元，规费2.71万元，税金5.75万元，结余资金4.54万元。

# 项目绩效目标。

- 总体目标

更好地贯彻《烈士褒扬条例》和《英雄烈士保护法》，开展红色教育，传承红色基因；更好地培育民族精神，激发爱国热情，建设政治文明和精神文明。提升陵园接待水平和整体形象，更好地宣扬烈士精神。

- 阶段性目标

（1）完成评审报告的投资规模，达到《（建筑）设计方案》设计的建设效果。

（2）改善陵园硬件设施，大幅提升服务品质。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，加强财政支出绩效管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用效率和效益。

2、评价对象

方志敏烈士陵园管理处。

3、评价范围

外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等。

# （二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则；无效必问责的理念，将项目落实到具体责任科室，督促其认真履行职责，提高项目资金使用绩效。

确保评价客观真实。各科室开展本部门项目支出绩效自评工作，遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 预算资金到位率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算资金执行率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等, 完成率100% | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 90%-100%得20分；80%-89%得20分；70%-79%得15分；60%-69%得10分；60%以下，不得分 |
|  | 产出质量 | 陈列馆外墙改造验收合格率 | 10 | 质量验收合格，符合设计标准 质量达标率100%。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。90%-100%得15分；80%-89%得10分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 5 | 完成及时率：（项目实际提前完成时间/计划完成时间）*100%。按规定时间完成得5分；超过规定时间1个月得4分；3个月得3分；3个月以上不得分 |
|  | 产出成本 | 陈列馆外墙改造成本节约率 | 5 | 计划支出74万元，实际支出69.46万元，实际支出控制在69.46万元。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 支出金额在控制范围内得5分，支出每增加10%的扣1分 |
| 效益（20分） | 经济效益 | 无 |  |  |
|  | 社会效益 | 服务水平提升，得到祭扫群众的认可，改善陵园接待条件，达到年参观量28万人次 | 10 | 改善陵园接待条件，达到年参观量28万人次，每年线上线下祭扫人数达25万人以上得满分，每少1万扣5分，扣完为止。 |
|  | 生态效益 | 无 |  |  |
|  | 可持续效益 | 提升陈列室的外观形象，获得各级部门及游客的好评 | 10 | 无投诉发生得满分，每发生一起投诉扣1分 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 祭扫群众满意率 | 10 | 社会公众满意度，满意度90%以上得10分，80%-89%得7分；60%-79%得4分；60%以下不得分 |
| 总分 | 100 |

3、评价方法

由绩效评价小组开展进行。在评价的基础上，对各个专项进行评价，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

4、绩效评价标准

此次绩效评价主要运用以下2种评价标准：1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

- 绩效评价工作过程。

（1）前期准备：由绩效评价小组牵头，组织有关业务部门了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；

（2）组织部门准备自评材料：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求准备自评材料，并将自评材料报绩效评价管理办公室。组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对方志敏烈士陵园履行职能满意度进行问卷调查；

（3）定性终评并出具评价报告：绩效评价小组汇总、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据“2020年度南昌市方志敏烈士陵园陈列室外墙改造”项目绩效评分表,围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为98.8分，评价等级为优。

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 15 | 15 | 100% | 1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求； 2、项目设有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 3、预算编制较为细化，项目支出内容测算依据明确。 |
| 过程（25分） | 25 | 23.8 | 95.2% | 项目经费专款专用、单独核算，资金使用管理较为合理、 项目单位设有符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 项目实施能够按照相关制度执行。 项目预算资金执行率有进一步提高空间。 |
| 产出（30分） | 30 | 30 | 100% | 1、产出数量指标基本按照预期目标进行。 2、项目完成质量基本达到预期标准。 3、项目各项工作基本按时完成。 4、项目成本控制在预算范围内。 |
| 效益（20分） | 20 | 20 | 100% | 1、改善陵园接待条件，年参观量达到28万人次。 |
| 满意度（10) | 10 | 10 | 100% | 1、无投诉发生。 |
| 合计 | 100 | 98.8 | 98.8% | —— |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 1、项目立项：根据《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教[2013]97号文件精神，对园区陈列室进行改善陈列布展，提升服务能力。该项目的设立符合对方志敏陵园的总体规划，同时也符合2020年度的方志敏烈士陵园的工作计划，该项目的立项符合相关要求。

# 2、绩效目标：第一，绩效目标合理，通过陈列室外墙改造项目，提升了陈列室整体外观，从而大大提升了园区整体环境质量。为前来举行爱国纪念活动和参观的团体以及个人，提供了更加优质的环境。第二，绩效指标明确。项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。

# 3、项目资金投入：预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。项目使用优抚事业专项资金上年结余74万元，项目资金已足额到位，全部由市财政拨款到位。

# （二）、项目过程情况。

# 1、项目组织实施：项目已制定具有相应的业务和财务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施。具体有《南昌市方志敏烈士陵园管理处内部控制手册》、《南昌市方志敏烈士陵园管理处项目管理制度》，《南昌市方志敏烈士陵园管理处财务管理制度》。使得我所管理制度健全并且保证制度执行有效。

2、资金管理：（1）在项目实施过程中，管理处办公室组织各项活动、会议，申报项目，资金到位率为100%；（2）实际资金到位74万元，实际支出69.46万元，预算执行率为93.86%；（3）资金使用合规:按照严格《南昌市方志敏烈士陵园管理处内部控制手册》、《南昌市方志敏烈士陵园管理处项目管理制度》，《南昌市南昌市方志敏烈士陵园管理处财务管理制度》使用资金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批。项目小组工作人员对工程进度，工程细节，工作质量进行全过程监督检查；财务工作人员对项目资金全过程：申请、拨付、审核、归档都有严格的工作流程，进行严格的财务监管；项目完成后管理处组织人员于2021年3月对陈列室外墙改造项目工作检查并做工作总结汇报，项目完成达到预期，实施成果较好。

# （三）、项目产出情况。

# 1、产出数量指标情况分析

完成外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等。完成率100%。

# 2、产出质量指标情况分析

严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用。完成外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等。质量达标率100%。

# 3、产出时效指标情况分析

# 该项目于2020年11月启动，至2020年12月验收完工，计划完工时间2020年12月。完成外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等。

# 4、产出成本指标情况分析

完成外墙改造面积2850㎡，含立面抹灰层拆除2850㎡、墙面一般抹灰层拆除2850㎡、抹灰面油漆2850㎡等计划成本74万元，实际成本69.46万元，节约成本4.54万元。

# （四）、项目效益情况。

# 1、社会效益指标情况分析

根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、等形式，收集相关信息资料，对来参观单位和群众进行调查，对陵园服务认可度很好。

# 2、可持续影响指标情况分析

改善了陵园接待条件，提升了接待服务环境，营造了良好的宣传氛围，项目结束后对陵园的后续发展有良好的影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目经验、做法：

1、方志敏烈士陵园坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；坚持弘扬红色文化、宣扬先烈精神的宗旨不动摇，积极提升园区整体环境及接待能力。

2、严格遵循项目管理规定，从项目预算开始管理，单位负责人带领工作小组严格管控项目执行。

- 存在问题及原因分析：

在项目进行中间发现实际资金支出与预算支出不完全一致的情况。经分析发现，是由于通过公开招标方式确定项目中标金额，节约了一定开支，并未因此导致项目整体质量下降的情况发生。

- 有关建议

进一步加强项目预算管理。

七、其他需要说明的问题

无。