附件4：

2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：                                              单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 部门评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
|  | 南昌军供站 | 社保处项目 | 122.8 |  | 122.8 | 114.07 | 96 |
| 开展部门评价项目合计 |  |  |  |  |  |
| 2020年部门项目预算总额 |  |  | 122.8 | 部门评价平均分 | 96 |
| 部门评价金额比例=2020年纳入部门评价的项目总额/2020年部门项目全年预算总额*100% |  | 部门评价个数比例=2020年纳入部门评价的项目个数/2020年部门项目总数*100% |  |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件5：

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3分 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 4分 | 项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4分 | 项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标） | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 3分 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4分 | 项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2分 | 项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。 | 2 |
| 过程15分 | 资金管理 | 资金到位率 | 2分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，达100%得2分，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 5分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，达100%得5分，未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 5分 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 2分 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。 | 2 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 1分 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分。 | 1 |
| 产出45分 | 产出数量 | 电增容工程≧1次 | 10分 | 预计完成1次电增容工程，实际完成1次电增容工程，完成率100%。完成率90%-100%得10分；80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下，不得分。 | 10 |
|  |  | 水增容工程≧1次 |  | 预计完成1次水增容工程，实际完成1次水增容工程，完成率100%。完成率90%-100%得10分；80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下，不得分。 |  |
|  |  | 钢架雨棚工程≧1次 |  | 预计完成1次钢架雨棚工程，实际完成1次钢架雨棚工程，完成率100%。完成率90%-100%得10分；80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 |  |
|  | 产出质量 | 电增容、水增容及钢架雨棚验收合格率 | 15分 | 电增容、水增容及钢架雨棚验收合格率达到95%：合格率90%-100%得15分；80%-89%得10分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 | 11 |
|  | 产出时效 | 12月31日前完成 | 10分 | 按照计划完成或者提前完成，得10分；超出部分，每增加一天，扣一分，扣完为止 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10分 | 进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%，成本节约率达10%以上，得10分，成本节约率达5%-10%，得5分，5%以下，得1分。 | 10 |
| 效益15分 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 社会效益 | 军供保障服务水平提升 | 10分 | 进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分；认可度较好，得5分；认可度一般，得3分；认可度低，不得分。 | 10 |
|  | 生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 可持续效益 | 保障环境设施设备改善，军供服务持续发展 | 5分 | 军供保障环境得到改善，得10分；环境未改善，脏乱差，不得分。 | 5 |
| 满意度5分 | 社会公众或服务对象满意度 | 回访过往部队官兵对饮食的满意度 | 5分 | 调查问卷满意率：95%以上得5分；每降低5个百分点扣1分 | 5 |
| 总分 | 96 |

附件6：

南昌军供站项目支出绩效评价报告

项目名称：       社保处项目

项目类别：       社会事业类

实施单位：       南昌军供站

主管部门：       南昌市退役军人事务局      （盖章）

评价机构：       南昌市退役军人事务局       （盖章）

评价年度：        2020年度

2020年5月19日

| 项目绩效评价人员 |
| --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| 彭达兵 | 市退役军人事务局 | 副局长 |  |
| 高星 | 市退役军人事务局 | 组长 |  |
| 李一峰 | 市退役军人事务局 | 组长 |  |
| 张锋 | 市退役军人事务局 | 副组长 |  |
| 游海雰 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 白雪 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 何璇 | 市退役军人事务局 | 组员 |  |
| 评价组组长 (签名): |  | 年 月 日 |
| 中介机构 （盖章）: |  | 年 月 日 |

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
    2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

南昌军供站项目资金绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 1．项目背景: 南昌军供站于1989年成立，属全额拨款事业单位，机构规格正科级，无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2016年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[2016]35号文件精神，用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

# 2.主要内容及实施情况: 项目内容是对军供站维修改造、设备设施更新，严格按照财政要求专款专用。实施期限为长期。

3.资金投入及资金使用情况:

本项目资金为2016年投入的资金233万元，用于军供站维修改造，设备设施更新，截至2019年底资金结余122.8万元，于2020年继续使用，当年专项资金已使用114.07万元：供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，剩余8.73万元。

（二）项目绩效目标。

1．总体目标:用于支付向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

2．阶段性绩效目标:完成向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理等基建工程，夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结南昌军供站专项资金使用的成绩及存在问题，为今后完善管理服务。

- 绩效评价对象和范围

对过往部队官兵采用不记名调查，通过发放调查问卷的形式，发放问卷，征求意见和建议，进一步提高军供站服务保障工作，继续优质保障部队官兵，努力打造“军人温馨港湾”特色品牌，把军供保障做出宾至如归的味道。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1．评价原则：

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3分 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 4分 | 项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4分 | 项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标） |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 3分 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4分 | 项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2分 | 项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。 |
| 过程15分 | 资金管理 | 资金到位率 | 2分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，达100%得2分，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。 |
|  |  | 预算执行率 | 5分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，达100%得5分，未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 5分 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 2分 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 1分 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分。 |
| 产出45分 | 产出数量 | 电增容工程≧1次 | 10分 | 预计完成1次电增容工程，实际完成1次电增容工程，完成率100%。完成率90%-100%得10分；80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 |
|  |  | 水增容工程≧1次 |  | 预计完成1次水增容工程，实际完成1次水增容工程，完成率100%。完成率90%-100%得10分；80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 |
|  |  | 钢架雨棚工程≧1次 |  | 预计完成1次钢架雨棚工程，实际完成1次钢架雨棚工程，完成率100%。完成率90%-100%得10分；80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 |
|  | 产出质量 | 电增容、水增容及钢架雨棚验收合格率 | 15分 | 电增容、水增容及钢架雨棚验收合格率达到95%：合格率90%-100%得15分；80%-89%得10分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 |
|  | 产出时效 | 12月31日前完成 | 10分 | 按照计划完成或者提前完成，得10分；超出部分，每增加一天，扣一分，扣完为止 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10分 | 进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%，成本节约率达10%以上，得10分，成本节约率达5%-10%，得5分，5%以下，得1分。 |
| 效益15分 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 |
|  | 社会效益 | 军供保障服务水平提升 | 10分 | 进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分；认可度较好，得5分；认可度一般，得3分；认可度低，不得分。 |
|  | 生态效益 | 无 | 无 | 无 |
|  | 可持续效益 | 保障环境设施设备改善，军供服务持续发展 | 5分 | 军供保障环境得到改善，得10分；环境未改善，脏乱差，不得分。 |
| 满意度5分 | 社会公众或服务对象满意度 | 回访过往部队官兵对饮食的满意度 | 5分 | 调查问卷满意率：95%以上得5分；每降低5个百分点扣1分 |
| 总分100 |

2．评价依据：根据2020年专项资金支出预算情况和项目计划安排，对军供站项目实际支出情况进行评价考核。

3、评价方法

组织相关人员对2020年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌军供站一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2020年南昌军供站较好地完成了这项工作，通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，2020年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分96分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 20 | 100% | 1.项目立项依据充分、立项论证充分合理，项目申请过程符合相关要求。项目立项符合法律法规、相关政策发展规划以及部门职责。 2.项目设有绩效目标与项目内容及预算总体规模较为合理，主要工作任务在绩效目标中有所体现，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 3.预算编制较为细化，项目支出内容测算依据明确，资金分配较为合理。 |
| 过程 | 15 | 15 | 100% | 1.项目经费专款专用、单独核算，资金使用管理较为合理。 2.项目单位设有财务及业务管理制度，相关管理制度比较完善。 3.项目实施能够依照相关制度执行。 4.项目预算资金能按计划执行，执行率较高。 |
| 产出 | 45 | 41 | 91% | 1.产出数量指标完成率较好，向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及钢架雨棚。 2.项目完成质量基本达到预期标准，但还有进步空间，严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用。 3.项目各项工作基本按时完成。 4.项目成本控制在预算范围内，进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%。 |
| 效益 | 15 | 15 | 100% | 1.军供保障环境改善，军供保障服务水平提升，让部队官兵有宾至如归的感觉。 2.问卷调查部队官兵满意率，满意度达到90%以上。 |
| 合计 | 100 | 96 | 96% |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

1、项目立项：根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2016年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[2016]35号文件精神，用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。对我站进行配套设施更新改造项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

2、绩效目标：该项目致力于提升军供保障能力，改善军供保障环境，符合行业发展规划和政策要求项目立项与我站三定方案中的职责要求契合，与我站职责范围相符，属于部门履职所需项目；与实际工作内容保障部队官兵军供饮食具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。执行标准为：严格按照政府采购要求，对项目进行招投标程序，实施期限为长期，项目经费均为公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

3、资金投入：本项目资金为2016年投入的资金233万元，用于军供站维修改造，设备设施更新，截至2019年底资金结余122.8万元，于2020年继续使用，当年专项资金已使用114.07万元：供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，剩余8.73万元。

# （二）项目过程情况

1.组织实施：该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，设立时按有关要求向财政提供各项文件设立。根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2016年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[2016]35号文件精神，项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施。

# 2资金管理：（1）在项目实施过程中，我站组织各项活动、会议，申报项目，资金到位率为100%；（2）实际资金到位122.8万元，实际支出114.07万元，预算执行率为92.89%；（3）资金使用合规:按照严格南昌军供站内部控制手册》、《南昌军供站项目管理制度》，《南昌军供站财务管理制度》使用资金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批。项目经办人对工程进度，工程细节，工作质量进行全过程监督检查；财务人员对项目资金全过程：申请、拨付、审核、归档都有严格的工作流程，进行严格的财务监管。

# （三）项目产出情况

# 1、产出数量指标情况分析

# 2020年项目资金全部到位，并投入使用114.07万元。计划完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程；实际完成供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元。

# 2、产出质量指标情况分析

# 严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，但搬迁重建项目未完工，还未投入使用。江西恒捷工程造价咨询有限责任公司出具了工程审核报告，并附上工程审计三方定案表及工程结算书，工程质量已达标。

# 3、产出时效指标情况分析

# 计划在2020年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设，进门道路、大门及钢架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，电力系统安装工程。2020年8月21日江西恒捷工程造价咨询有限责任公司出具了工程审核报告，并附上工程审计三方定案表及工程结算书，按时完成了该项目建设。

# 4、产出成本指标情况分析

进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万元，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万元，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万元，成本节约率16.83%。

# （四）项目效益情况

# 1、社会效益指标情况分析

根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、等形式，收集相关信息资料，进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好。

# 2、可持续影响指标情况分析

军供保障保障环境设施设备得到大大改善，军供服务持续发展。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法：南昌军供站坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；坚持“为部队服务 为国防建设服务”的宗旨不动摇，优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务，紧推工程项目，打造现代化、正规化军供站。项目能够顺利实施，主要得益于相关财务、内控制度较为完善；在项目实施过程中强化管理和监督、加强部门间的协调与合作，共同推进项目执行；加强项目资金执行监管，做到专款专用，提高资金使用效率。

- 存在的问题。军供站各项事业发展正处于关键期，对于如何推进各项工作快速高质量发展开拓创新尽头不足，思考的方法不够多。

- 原因分析:但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想，西军供分站项目建设进度还需加快，与领导预期存在一定差距，由于不可抗力新冠疫情的影响，影响工程进度，向塘工程因历史原因，建设时期过长，已组织竣工验收，正就提出的问题进行整改。

- 有关建议

无。

- 其他需要说明的问题

无。