附件1：

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                                               单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 南昌军供站 | 向塘供应点搬迁重建 | 31.06 |  | 31.06 | 5.99 | 81.93 |
| 开展绩效自评项目合计 |  |  |  | 自评价 平均分 |  |
| 2021年财政项目支出总额 |  |  |  | 项目 总个数 |  |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件2:

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 向塘供应点搬迁重建 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 南昌市退役军人事务局 | 实施单位 | 南昌军供站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 31.06 | 5.99 | 10 | 19.28% | 1.93 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  | 31.06 | 5.99 | — | 19.28% | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 加快推进建设向塘供应点搬迁重建项目，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务，尽早实现军供效益，提高南昌军供站接保能力，不断适应军供工作新变化和新要求。 | 目前，向塘保障点重建工程全面完工，已完成新增市政电、市政水和进门道路建设。正在走正式验收程序。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 | 总建筑面积6797㎡ | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具检测合格报告 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月前完成主楼规划监督测量及竣工规划核实测量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付测量费5.99万元 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 效益 指标 (30分） | 社会效益 指标 | 军供保障服务水平提升 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障环境设施设备改善，军供服务持续发展 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 回访过往部队官兵对饮食的满意度 | 100% | 0 | 10 | 0 | 还未竣工验收投入使用 |
| 总分 | 100 | 81.93 |  |

附件3：

2021年度项目支出绩效自评总报告

为切实做好2021年度财政项目支出绩效评价工作，进一步加强项目资金管理，提高财政资金使用效益和效率，按照早部署、早行动、早落实的工作理念，2021年度部门项目支出涉及我项目，支出资金已落实。现将情况报告如下：

- 本部门项目绩效目标管理情况

2021年我单位项目资金均为基建项目，当年没有财政拨款，上年结余资金31.06万元，实际支付5.99万元,使用率为19.28%。具体情况如下：

1、项目具体评价范围为：向塘供应点搬迁重建建筑面积6797㎡的测绘费用5.99万元。

2、针对市财政下拨的资金，我对绩效目标管理情况：一是建立健全了项目经费管理制度和建立项目内部控制制度，按照现行筹资渠道和保障方式，统筹好市财政安排的项目经费，并对资金实行专项管理，专款专用。二是建立了定期复核制度和随机抽查制度，对经费实行动态管理。按照“谁支出、谁负责”原则，全面动态监控项目支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析进而采取改进措施，确保绩效目标按计划顺利实现，提高财政资金使用效益、优化资金配置。三是对站项目绩效目标，具体采取项目部门日常监控和财政部门定期监控相结合的方式开展。我站对项目部门日常监控方式有设计监控方案、实地抽查与核实、收集监控相关资料和对相关评价指标进行汇总分析，同时，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，形成本部门绩效运行监控报告上报市局。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2021年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2、绩效评价对象和范围

向塘供应点搬迁重建建筑面积6797㎡的测绘工程。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

- 绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

- 评价方法

由市退役军人事务局绩效评价小组开展进行。在评价的基础上，对各个专项进行评价，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

3、评价标准

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备：由我局绩效评价小组牵头，组织有关业务部门了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；

（2）组织部门准备自评材料：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求准备自评材料，并将自评材料报绩效评价管理办公室。组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对南昌军供站履行职能满意度进行问卷调查；

（3）定性终评并出具评价报告：绩效评价小组汇总、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据“2021年度向塘供应点搬迁重建”项目绩效评分表,围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为81.93分，评价等级为良。

四、绩效目标完成情况总体分析

向塘供应点搬迁重建测绘费用5.99万元，绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

由于代建费、造价咨询、监理、设计等前期费未到支付节点，验收、检测等相关费用因年底关账，导致部分资金结余。

（二）改进措施

加大资金筹措渠道，并加强项目协调，提高工作效率；加强对项目的把控，做到从预算和概算到产出的全进程管理，每个环节都不疏忽。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标平均得分81.93分。

目前我站项目绩效自评结果尚末对外公开。

南昌军供站

2022年 5 月26 日

附件8：

2021年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：                                                         单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 部门评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 南昌军供站 | 向塘供应点搬迁重建 | 31.06 |  | 31.06 | 6 | 85.96 |
| 开展部门评价项目合计 |  |  |  |  |  |
| 2021年部门项目预算总额 |  |  |  | 部门评价平均分 |  |
| 部门评价金额比例=2021年纳入部门评价的项目总额/2021年部门项目全年预算总额*100% |  | 部门评价个数比例=2021年纳入部门评价的项目个数/2021年部门项目总数*100% |  |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件9：

项目支出部门评价报告

评价类型：√实施过程评价           (完成结果评价

项目名称：          向塘供应点搬迁重建

项目单位：          南昌军供站

主管部门： 南昌市退役军人事务局                    （盖章）

评价时间：   2021年 1月 1日至2021年12月31日

评价机构：(第三方机构    (专家组    √部门评价组

2022年  5  月  26  日

向塘搬迁重建项目资金绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 1．项目背景: 南昌军供站于1989年成立，属全额拨款事业单位，机构规格正科级，无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。为加快完善南昌军供站保障配套设备设施，全力推进向塘供应点搬迁重建工程建设，使南昌军供站符合国家重点军供站建设要求，形成国家一级站的战斗力。

# 2.主要内容及实施情况: 项目内容是对向塘供应点搬迁重建的测绘，严格按照财政要求专款专用。

3.资金投入及资金使用情况:

本项目上年结余资金31.06万元，主要用于向塘供应点搬迁重建的测绘工程，当年项目资金已使用5.99万元。

（二）项目绩效目标。

1．总体目标:用于支付向塘供应点搬迁重建的测绘工程，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

2．阶段性绩效目标:完成向塘供应点搬迁重建的测绘工程，夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结南昌军供站专项资金使用的成绩及存在问题，为今后完善管理服务。

2.绩效评价对象和范围

对过往部队官兵采用不记名调查，通过发放调查问卷的形式，发放问卷，征求意见和建议，进一步提高军供站服务保障工作，继续优质保障部队官兵，努力打造“军人温馨港湾”特色品牌，把军供保障做出宾至如归的味道。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1．评价原则：

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 （50分） | 数量指标（20分） | 建筑总建筑面积6797m2 |
|  | 质量指标（15分） | 出具检测合格报告 |
|  | 时效指标（5分） | 2021年12月31日前完成主楼规划监督测量及竣工核实测量 |
|  | 成本指标（10分） | 支付测量费5.99万元 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 |
|  | 社会效益指标（15分） | 军供保障服务水平提升 |
|  | 生态效益 指标 | 无 |
|  | 可持续影响指标（15分） | 保障环境设施设备改善，军供服务持续发展 |
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标（20分） | 回访过往部队官兵对饮食的满意度 |

3．评价依据：根据2021年专项资金支出预算情况和项目计划安排，对军供站项目实际支出情况进行评价考核。

4、评价方法

组织相关人员对2021年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效评价报告。

5、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌军供站一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年南昌军供站较好地完成了这项工作，支付测绘费用合计5.99万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，2021年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分85.96分，档次“良”。具体评分表格详见附件。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 1、项目立项：南昌市人民政府办公厅抄告单文件精神，加快完善南昌军供站保障配套设备设施，全力推进南昌西军供分站工程建设，使南昌军供站符合国家重点军供站建设要求，形成国家一级站的战斗力。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

2、绩效目标：该项目致力于提升军供保障能力，改善军供保障环境，符合行业发展规划和政策要求项目立项与我站三定方案中的职责要求契合，与我站职责范围相符，属于部门履职所需项目；与实际工作内容保障部队官兵军供饮食具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。执行标准为：严格按照政府采购要求，对项目进行招投标程序，实施期限为长期，项目经费均为公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

3、资金投入：本项目资金结余资金31.06万元，主要用于向塘供应点搬迁重建的测绘工作，当年已使用5.99万元。

# （二）项目过程情况

1.组织实施：该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，设立时按有关要求向财政提供各项文件设立。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施。

# 2资金管理：（1）在项目实施过程中，我站组织各项活动、会议，申报项目，资金到位率为100%；（2）实际资金到位31.06万元，实际支出5.99万元，预算执行率为19.28%；（3）资金使用合规:按照严格南昌军供站内部控制手册》、《南昌军供站项目管理制度》，《南昌军供站财务管理制度》使用资金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批。项目经办人对工程进度，工程细节，工作质量进行全过程监督检查；财务人员对项目资金全过程：申请、拨付、审核、归档都有严格的工作流程，进行严格的财务监管。

# （三）项目产出情况

# 1、产出数量指标情况分析

# 2021年项目资金全部到位，合计31.06万元。计划完成向塘供应点搬迁重建建筑总建筑面积6797㎡、测绘工程，共支出成本5.99万元。

# 2、产出质量指标情况分析

# 严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，但工程项目未完工，还未投入使用。

# 3、产出时效指标情况分析

# 计划在2021年12月31日前完成了测绘工程。截止2021年12月31日已完成工程，并出具测绘合同报告。

# 4、产出成本指标情况分析

# 支付测绘费用5.99万元，严格按照合同支付费用。

# （四）项目效益情况

# 1、社会效益指标情况分析

根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、等形式，收集相关信息资料，进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好。

# 2、可持续影响指标情况分析

军供保障保障环境设施设备得到大大改善，军供服务持续发展。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法：南昌军供站坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；坚持“为部队服务 为国防建设服务”的宗旨不动摇，优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务，紧推工程项目，打造现代化、正规化军供站。项目能够顺利实施，主要得益于相关财务、内控制度较为完善；在项目实施过程中强化管理和监督、加强部门间的协调与合作，共同推进项目执行；加强项目资金执行监管，做到专款专用，提高资金使用效率。

- 存在的问题。军供站各项事业发展正处于关键期，对于如何推进各项工作快速高质量发展开拓创新尽头不足，思考的方法不够多。

- 原因分析:向塘供应点搬迁重建项目进度还需加快，与领导预期存在一定差距，由于不可抗力新冠疫情的影响，影响工程进度。

- 有关建议

无。

- 其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

（2021年度）

| 一级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标） | 3 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分。 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，达100%得2分，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。 | 2 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，达100%得5分，未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。 | 0.96 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 | 5 |
|  | 组织实施 | 3 | 管理制度健全性 | 2 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 1 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分。 | 1 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 10 | 建筑总建筑面积6797㎡ | 10 | 预计完成2次测绘工程，实际完成2次装饰装修安装工程，完成率100%。完成率90%-100%得10分；80%-89%得8分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 | 10 |
|  | 产出质量 | 10 | 出具检测合格报告 | 10 | 检测合格率达到95%：合格率90%-100%得15分；80%-89%得10分；60%-79%得5分；60%以下，不得分 | 10 |
|  | 产出时效 | 10 | 12月31日前完成 | 10 | 按照计划完成或者提前完成，得10分；超出部分，每增加一天，扣一分，扣完为止 | 10 |
|  | 产出成本 | 5 | 按合同支付费用 | 5 | 支付测绘费用5.99万元，严格按照合同支付费用，超出合同要求及工程量的支付率，不得分。 | 5 |
| 效益 （25分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 | 15 | 军供保障服务水平提升 | 15 | 进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分；认可度较好，得5分；认可度一般，得3分；认可度低，不得分。 | 15 |
|  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续效益 | 10 | 保障环境设施设备改善，军供服务持续发展 | 10 | 军供保障环境得到改善，得10分；环境未改善，脏乱差，不得分。 | 10 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 回访过往部队官兵对饮食的满意度 | 10 | 调查问卷满意率：95%以上得5分；每降低5个百分点扣1分。还未竣工验收投入使用，故满意度为0。 | 0 |
| 总分 | 85.96 |
| 评价等级 | (优 (良 (中 (差 |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |